## Slide 1
MediPlan
Plateforme web de gestion des rendez-vous médicaux
Présentation d'avancement — Sprint 1
Analyse & conception
Équipe : Souleymane DIALLO · Zakaria Lahouiri · Larbi Saib
Projet intégrateur — Programmation informatique · Collège La Cité · Printemps 2026
Mercredi 10 juin 2026
Notes: Bonjour, nous sommes Souleymane et Zakaria, et nous présentons l'avancement du Sprint 1 de notre projet MediPlan. Ce premier sprint portait sur l'analyse et la conception. Nous allons vous montrer en environ 10 minutes où nous en sommes, comment nous nous sommes organisés avec Jira et GitHub, et ce qu'il reste à faire. (Souleymane ouvre les diapos 1 à 6 ; Zakaria et Larbi prennent la parole à partir de la diapo 7 : Zakaria sur les classes, Larbi sur la séquence.)

## Slide 2
1
Rappel du projet
Titre · problématique · solution · utilisateurs
Problématique
• Cliniques : prise de RDV par téléphone, agendas papier, fichiers Excel
• Erreurs, doubles réservations, oublis, pas de vue d'ensemble
• Aucune disponibilité 24 h/24 pour les patients
Solution proposée
• Plateforme web unique, sécurisée, accessible 24 h/24
• Réservation / modification / annulation en ligne
• Gestion des disponibilités, flux du jour, statistiques
• Angular + NestJS + PostgreSQL + Docker
Utilisateurs / clients visés — 4 rôles (RBAC)
• Patient : réserve, modifie ou annule ses rendez-vous sans téléphoner
• Médecin : consulte son horaire, gère ses disponibilités, suit le flux du jour
• Administrateur de clinique : gère utilisateurs, médecins, disponibilités, statistiques
• Super administrateur : configure les cliniques et la plateforme
Orateur : Souleymane
⏱ 1 min 30
Notes: MediPlan répond à un problème concret des petites et moyennes cliniques : aujourd'hui la prise de rendez-vous se fait par téléphone, sur agendas papier ou fichiers Excel, ce qui cause des erreurs, des doubles réservations et aucune vue d'ensemble. Notre solution est une plateforme web unique et sécurisée, accessible 24 h/24, où le patient réserve lui-même. Quatre rôles interagissent avec le système selon un modèle de permissions RBAC : patient, médecin, administrateur de clinique et super administrateur.

## Slide 3
2
Objectif du Sprint 1
Analyse & conception
Ce que l'équipe voulait accomplir
• Cadrer le périmètre : cahier des charges (fonctions EF-01 à EF-09)
• Modéliser le système avant de coder
• Produire les diagrammes UML : cas d'utilisation, classes, séquence
• Ajouter un diagramme entité-association (ERD) pour PostgreSQL
• Mettre en place les outils de suivi : Jira + GitHub
• Déposer le dossier de conception et le soumettre sur eCité
Pourquoi cet objectif est important
• La conception est la fondation de tout le projet
• Éviter de coder dans le flou : moins d'erreurs ensuite
• Le diagramme de classes guide directement la base de données
• Identifier tôt les risques techniques (gestion des disponibilités)
• Aligner toute l'équipe sur une vision commune
• Découper le travail en Epics / sprints réalistes
Orateur : Souleymane
⏱ 1 min
Notes: L'objectif du Sprint 1 était l'analyse et la conception : avant d'écrire la moindre ligne de code, nous voulions bien cadrer le périmètre à partir du cahier des charges, puis modéliser le système avec des diagrammes UML, et mettre en place nos outils de suivi Jira et GitHub. C'est important parce que la conception est la fondation du projet : elle nous évite de coder dans le flou, elle guide la conception de la base de données, et elle nous permet d'identifier tôt les parties risquées, comme la gestion des disponibilités.

## Slide 4
3
Notre organisation & démarche
Comment l'équipe travaille
Planification
• Jira : Epics, user stories, tâches
• Sprints gérés par labels Sprint-1…6
• Statuts et responsables à jour
Versionnement
• GitHub : dépôt privé partagé
• Dossier docs/conception/
• Accès donné à la professeure
Modélisation
• Diagrammes en Mermaid (versionnables)
• Affichage direct dans GitHub
• Images PNG exportées
Répartition des rôles dans l'équipe
• Souleymane DIALLO : pilotage du projet, mise en place Jira & GitHub, cahier des charges, 7 diagrammes de cas d'utilisation
• Zakaria Lahouiri : diagramme de classes et son explication écrite
• Larbi Saib : diagramme de séquence et son explication écrite
• Travail en équipe : relecture croisée, validation des diagrammes et rédaction des explications
Orateur : Souleymane
⏱ 1 min
Notes: Un mot sur notre démarche, car ce sprint, c'est surtout de l'organisation. Nous planifions tout dans Jira avec des Epics, des user stories et des tâches, et nous gérons nos sprints par des labels. Tout le code et les documents sont versionnés sur GitHub, dans le dossier docs/conception. Nos diagrammes sont écrits en Mermaid, ce qui permet de les versionner comme du texte et de les afficher directement dans GitHub. Côté répartition : je me suis occupé du pilotage, de Jira, GitHub et des cas d'utilisation ; Zakaria a pris en charge le diagramme de classes et Larbi le diagramme de séquence. Nous nous relisons mutuellement.

## Slide 5
4
Avancement dans Jira
Epics · user stories · tâches · progression
7
Epics
23
User stories
3
Tâches
6
Sprints planifiés
Sprint 1 — Analyse & conception
• Epic E1 (Analyse / Conception) : conception terminée
• Stories de conception : cahier des charges, cas d'usage,
• classes, séquence, ERD, dépôt GitHub — terminées
• Responsables assignés pour chaque ticket
• Sprint 1 quasi complet, jalon conception atteint
Backlog des sprints suivants (planifié)
• S2 — Fondations & authentification (Docker, JWT, RBAC)
• S3 — Cliniques, médecins & disponibilités
• S4 — Rendez-vous & notifications
• S5 — Flux clinique & tableaux de bord
• S6 — Qualité, CI/CD & déploiement
Orateur : Souleymane
⏱ 1 min 30
Notes: Voici notre plan de travail dans Jira. Nous avons structuré le projet en 7 Epics, 23 user stories et 3 tâches, répartis sur 6 sprints. Pour le Sprint 1, l'Epic Analyse et Conception est terminée : toutes les stories liées au cahier des charges, aux diagrammes et au dépôt GitHub sont passées en terminé, avec un responsable assigné sur chaque ticket. Le reste du backlog est déjà planifié jusqu'au sprint 6, ce qui nous donne une feuille de route claire. Notre tableau reflète l'état réel : les tâches ne sont pas toutes restées dans la colonne « À faire ».

## Slide 6
5
Dossier de conception (1/2)
Diagrammes de cas d'utilisation
7 diagrammes produits (consigne : minimum 5) — couvrent les fonctions EF-01 à EF-09
Les diagrammes
• UC-1 Vue d'ensemble du système (4 acteurs)
• UC-2 Authentification & gestion des comptes
• UC-3 Réservation / modification / annulation
• UC-4 Médecins & disponibilités
• UC-5 Flux clinique du jour
• UC-6 Administration des cliniques
• UC-7 Tableaux de bord & statistiques
Ce qu'ils montrent / lien avec le projet
• Les acteurs, les fonctionnalités importantes et les interactions acteur-système (include / extend)
• Chaque diagramme = une fonctionnalité Must du cahier des charges ; ils orientent le découpage en Epics
Orateur : Souleymane
⏱ 1 min
Notes: Passons au cœur du dossier de conception. Comme MediPlan est une application web, la consigne demandait des cas d'utilisation, un diagramme de classes et des diagrammes de séquence. Pour les cas d'utilisation, nous en avons produit 7, alors que le minimum était de 5. Ils couvrent tout le périmètre : la vue d'ensemble, l'authentification, la réservation, les disponibilités, le flux du jour, l'administration et les statistiques. Chaque diagramme montre les acteurs, les fonctionnalités et leurs interactions, et correspond à une fonctionnalité prioritaire du cahier des charges. Je laisse Zakaria présenter les classes et les séquences.

## Slide 7
6
Dossier de conception (2/2)
Diagramme de classes & de séquence
Diagramme de classes
• Structure principale de la plateforme
• Classes : Utilisateur, Patient, Médecin, Administrateur,
• Clinique, RendezVous, Disponibilite, Specialite, Notification
• Attributs, méthodes et relations entre classes
• Lien : sert de base à la base de données PostgreSQL
• et au développement des fonctionnalités essentielles
Diagramme de séquence
• 5 participants : Patient, Interface Web, API,
• Base de données, Service de notification
• Connexion : vérification e-mail / mot de passe → JWT
• Réservation : vérifie que le créneau est libre
• → enregistre, sinon message d'erreur (anti-doublon)
• Annulation : statut « annulé » (historique conservé)
• Notification après chaque opération
Orateur : Zakaria (classes) · Larbi (séquence)
⏱ 1 min 30
Notes: [ZAKARIA] Merci. Je présente le diagramme de classes que j'ai réalisé. Il décrit la structure de la plateforme : les classes principales sont Utilisateur, Patient, Médecin, Administrateur, Clinique, RendezVous, Disponibilite, Specialite et Notification, avec leurs attributs, méthodes et relations. Il sert directement de base à la conception de notre base de données PostgreSQL. [LARBI] De mon côté, j'ai réalisé le diagramme de séquence, qui montre les échanges entre cinq participants : le patient, l'interface web, l'API, la base de données et le service de notification. On y voit la connexion qui retourne un jeton JWT, la réservation qui vérifie d'abord que le créneau est libre pour éviter les doubles réservations, et l'annulation qui change simplement le statut afin de garder l'historique.

## Slide 8
7
Dépôt GitHub
Structure · emplacement des fichiers · accès
mediplan/
README.md
docs/
cahier-des-charges/
consignes/
conception/ ← livrables
00-introduction.md
cas-utilisation/ (7 UC)
erd/ (MCD / ERD)
images/ (.mmd + .png)
README.md
(frontend/ & backend/ : phases 2-3)
Ce qui est déposé
• Dossier docs/conception/ : tous les livrables
• 7 cas d'utilisation + ERD (Mermaid + PNG)
• Explications écrites pour chaque diagramme
• README qui sert de table des matières
Accès & remise (compte pour des points)
• Dépôt privé partagé
• Professeure invitée comme collaboratrice (lecture)
• Lien GitHub + lien docs/conception/ soumis sur eCité
Orateur : Zakaria
⏱ 1 min
Notes: Côté GitHub, voici comment notre dépôt est organisé. À la racine, un README et un dossier docs qui contient le cahier des charges, les consignes et surtout le dossier conception. C'est là que se trouvent tous nos livrables : les 7 cas d'utilisation, le diagramme entité-association, les fichiers Mermaid avec leurs images PNG, et un README qui sert de table des matières. Les dossiers frontend et backend seront ajoutés aux phases 2 et 3. Enfin, le dépôt est privé mais nous avons invité la professeure en lecture, et nous avons soumis sur eCité le lien du dépôt et le lien direct vers docs/conception.

## Slide 9
8
Travail réalisé, en cours et points à clarifier
✅ Terminé
• Cahier des charges
• 7 diagrammes de cas d'utilisation
• Diagramme de classes
• Diagrammes de séquence
• Diagramme entité-association (ERD)
• Explications écrites
• Mise en place Jira & GitHub
• Soumission eCité
⏳ En cours
• Réintégration des diagrammes de
• classes et de séquence dans
• docs/conception/ (finalisés
• dans un espace de travail
• séparé)
• Export PNG final de ces deux
• diagrammes dans le dépôt
⚠ À clarifier / bloquant
• Confirmer l'acceptation de
• l'invitation GitHub par la
• professeure
• Valider les règles de délai
• d'annulation (ex. 24 h)
• Confirmer les sprints natifs
• Jira (au-delà des labels)
Orateur : Larbi
⏱ 1 min
Notes: Faisons le point honnêtement. Côté terminé : le cahier des charges, les 7 cas d'utilisation, le diagramme de classes, les séquences, l'ERD, toutes les explications écrites, ainsi que la mise en place de Jira, GitHub et la soumission eCité. En cours : les diagrammes de classes et de séquence ont été finalisés dans un espace de travail séparé ; il nous reste à les réintégrer proprement dans le dossier docs/conception du dépôt avec leurs images. Enfin, trois points à clarifier : confirmer que la professeure a bien accepté l'invitation, valider la règle exacte du délai d'annulation, et transformer nos labels de sprint en sprints natifs Jira.

## Slide 10
9
Prochaines étapes
Priorités pour la suite
Finir de boucler le Sprint 1
• Réintégrer classes & séquence dans le dépôt
• Vérifier l'accès de la professeure
• Passer les derniers tickets en « Terminé »
Démarrer le Sprint 2 — Fondations
• Squelettes Angular + NestJS
• Conteneurisation Docker Compose
• Authentification JWT + contrôle d'accès RBAC
Ajustements & priorités
• Prototyper tôt la gestion des disponibilités (risque technique identifié)
• Garder Jira à jour en continu : statuts, responsables, progression réelle
• Maintenir la relecture croisée en binôme pour la qualité des livrables
• Priorité n° 1 du projet : le cœur métier de réservation (anti-double-réservation)
Orateur : Larbi
⏱ 30 s
Notes: Pour la suite : d'abord, finir de boucler le Sprint 1 en réintégrant les derniers diagrammes et en vérifiant l'accès de la professeure. Ensuite, nous démarrons le Sprint 2, consacré aux fondations techniques : mettre en place les squelettes Angular et NestJS, la conteneurisation Docker, et l'authentification avec JWT et RBAC. Côté ajustements, nous voulons prototyper tôt la gestion des disponibilités, qui est notre principal risque technique, garder Jira à jour en continu, et continuer à nous relire en binôme. Notre priorité numéro un reste le cœur métier : la réservation sans doublon.

## Slide 11
Merci de votre attention
Questions ?
Équipe MediPlan — Souleymane DIALLO · Zakaria Lahouiri · Larbi Saib
Notes: Voilà qui conclut notre présentation du Sprint 1. Pour résumer : la conception est terminée, notre projet est structuré dans Jira et GitHub, et nous sommes prêts à démarrer le développement au Sprint 2. Nous sommes maintenant disponibles tous les trois pour répondre à vos questions.