# Cahier des charges — MediPlan

Plateforme web de gestion des rendez-vous médicaux

| Cadre | Projet intégrateur 030747 — Programmation informatique, Collège La Cité |
| --- | --- |
| Session | Printemps 2026 |
| Version | 2.0 — révision de fin de projet |
| Date | 12 août 2026 |
| Remplace | v1.0 du 28 mai 2026 (Cahier_des_charges_MediPlan.docx, conservée telle quelle) |
| Équipe | Souleymane DIALLO · Zakaria Lahouiri · Larbi Saib |

## Note de révision

La version 1.0 se terminait par cet engagement :

« Le présent cahier des charges fixe le cadre du travail à réaliser […]. Il sera maintenu vivant tout au long du projet : toute évolution du périmètre ou des exigences entraînera une nouvelle révision documentée. »

C'est cette révision. Elle a été écrite après le développement, en confrontant chaque exigence de la v1.0 au produit réellement livré et au code réellement écrit. Elle n'a pas pour but de faire coïncider le document avec le résultat : elle a pour but de dire où le résultat s'écarte du document, et pourquoi.

La v1.0 n'est pas corrigée ni détruite. Elle reste la référence de ce que nous avions prévu ; ce document est la référence de ce que nous avons fait.

Structure. Le document suit le gabarit fourni — les six sections et leurs sous-sections, dans l'ordre. Deux ajouts, tous deux permis par la mention « largement adapté en fonction des particularités de vos projets » : la présente note de révision, et quatre annexes (hypothèses, risques survenus, pistes d'évolution, références). Chaque section indique en outre l'état atteint, ce qu'un cahier des charges rédigé en amont ne peut pas contenir.

### Les six écarts structurants

| # | v1.0 prévoyait | La réalité | Nature |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Déploiement local via Docker Compose ; « aucun hébergement cloud requis » | Application en ligne sur Azure Container Apps, base PostgreSQL infogérée, infrastructure décrite en Bicep, ~0 $/mois | Dépassement |
| 2 | Le patient est l'acteur central de la réservation | Deux canaux : le patient léger créé au comptoir (canal principal, calqué sur le téléphone) *et* la réservation en libre-service par un patient inscrit | Réorientation |
| 3 | Disponibilités en plages récurrentes avec exceptions | Plages datées, plus congés. La récurrence n'est pas implémentée | Réduction |
| 4 | Modification / replanification d'un rendez-vous | Réservation et annulation seulement. L'annulation exige un motif ; le créneau est libéré | Réduction |
| 5 | Gestion des médecins et des cliniques par l'interface (deux exigences *Must*) | Non livrées. Les données existent, l'écran d'administration n'existe pas | Non tenu |
| 6 | Validation par tests E2E, tests de charge et audits Lighthouse | 203 tests unitaires et d'intégration verts. Aucun test de bout en bout, de charge ni d'audit automatisé | Non tenu |

Les écarts 1 et 2 sont des décisions assumées et défendues ci-dessous. Les écarts 3 à 6 sont des renoncements dictés par le temps.

## 1. Présentation du projet

### 1.1 Contexte

*(inchangé par rapport à la v1.0 — le constat de départ n'a pas bougé)*

Dans une partie des cliniques de proximité du Québec, la prise et le suivi des rendez-vous restent organisés à l'aide d'outils hétérogènes : appels téléphoniques, agendas papier, fichiers de calcul non partagés. Cette fragmentation engendre des doubles réservations, des rendez-vous manqués (« no-shows », 10 % à 30 % selon les contextes), une surcharge administrative et une absence de données pour piloter l'activité.

Ce que le projet a précisé en cours de route. La v1.0 posait le patient comme utilisateur principal, sur le modèle des plateformes grand public (Doctolib, Clic Santé). En travaillant le besoin, nous avons retenu un constat plus resserré : dans une petite clinique, le patient appelle — il ne s'inscrit pas. L'utilisateur qui vit le problème n'est pas le patient, c'est la personne qui décroche.

Cela n'a pas supprimé le canal patient, mais l'a fait passer du premier au second plan. C'est l'écart n° 2, et c'est le choix produit le plus structurant du projet.

### 1.2 Objectifs — et le résultat atteint

#### Objectifs métiers

| ID | Objectif v1.0 | Résultat |
| --- | --- | --- |
| OM-01 | Réserver, modifier ou annuler en moins de 90 s sans téléphoner | ⚠️ Partiel. Réservation et annulation livrées ; modification non livrée. Le délai n'a pas été chronométré formellement |
| OM-02 | Le médecin consulte son horaire du jour et de la semaine en une vue | ✅ Atteint — le flux du jour, partagé avec la réception |
| OM-03 | Réduire la charge administrative en automatisant prise, confirmation, annulation | ✅ Atteint — et renforcé : une plage saisie une fois génère ses créneaux |
| OM-04 | Éviter les doubles réservations par contrôle serveur et base | ✅ Atteint et dépassé. La garantie est un index unique partiel en base : ce n'est plus le code applicatif qui arbitre |
| OM-05 | Centraliser en garantissant la séparation logique par clinique | ✅ Atteint — chaque requête est bornée par la clinique portée par le jeton |
| OM-06 | Sécuriser les accès selon le rôle | ✅ Atteint — RBAC à 4 rôles, gardes sur chaque route protégée |
| OM-07 | Statistiques d'activité (volumes, no-show, occupation) | ✅ Atteint — sur données réelles, filtrables par période et par médecin |

6 objectifs métiers sur 7 atteints, le septième partiellement.

#### Objectifs pédagogiques

| ID | Objectif v1.0 | Résultat |
| --- | --- | --- |
| OP-01 | Architecture client-serveur complète | ✅ Atteint, et déployée en ligne |
| OP-02 | Qualité de code : typage, linting, revues, tests | ⚠️ Partiel. Typage strict ✅, 203 tests ✅, 21 revues de PR ✅ — mais dette de formatage assumée : 233 fichiers jamais passés au formateur, 9 avertissements d'accessibilité |
| OP-03 | Stratégie de sécurité conforme OWASP | ⚠️ Partiel — voir §3.3, où chaque écart est nommé |
| OP-04 | Schéma relationnel normalisé et performant | ✅ Atteint — 7 migrations versionnées, contraintes et index posés en base |
| OP-05 | Déploiement local industrialisé via Docker Compose | ✅ Atteint et dépassé — Docker Compose fonctionne, *et* l'application est en ligne |

### 1.3 Périmètre réel

#### Livré

l'authentification (inscription, connexion, déconnexion, réinitialisation du

mot de passe, verrouillage après échecs) et le RBAC à 4 rôles ;

la gestion des utilisateurs, bornée à la clinique de l'appelant ;

la gestion des disponibilités par plages datées, avec génération

automatique des créneaux réservables, et les congés ;

la réservation par la réception pour un patient léger créé au comptoir ;

la réservation en libre-service par un patient inscrit — annuaire public

des cliniques, choix de sa clinique, créneaux réellement libres, « Mes rendez-vous » ;

l'annulation avec motif obligatoire, qui libère le créneau ;

le flux clinique du jour et les transitions de statut ;

les notifications internes sur les trois événements du cycle de vie ;

l'export CSV des rendez-vous sur une période ;

les tableaux de bord et statistiques ;

la base PostgreSQL pilotée uniquement par migrations versionnées ;

le déploiement local Docker Compose et la mise en ligne sur Azure.

#### Prévu mais non livré

| Élément | Raison |
| --- | --- |
| Gestion des médecins et des spécialités par l'interface (EF-03, *Must*) | Non commencé. L'accès rapide « Médecins » est visible mais grisé : l'emplacement est réservé et l'absence est assumée plutôt que masquée |
| Configuration d'une clinique par l'interface (EF-02, *Must*) | Codée sur une branche (MEDIPLAN-18), non intégrée — voir §4.3 |
| Modification / replanification d'un rendez-vous (EF-05, *Must*) | Non commencée |
| Décalage en bloc des rendez-vous d'un médecin | Codé et testé sur une branche (MEDIPLAN-24), non intégré |
| Disponibilités récurrentes (EF-04, *Must*) | Remplacées par des plages datées, plus simples et suffisantes pour le besoin démontré |
| Rappels par courriel (EF-11, *Should*) | Non commencés. Aucune notification ne sort de l'application |
| Annulation par le patient lui-même | Suppose une règle de délai minimum, non implémentée. Nous avons préféré ne pas livrer l'une sans l'autre |
| Wireframes des écrans clés (LIV-07) | Remplacés par un design system documenté et un audit UX/UI — voir §4.2 |
| Documentation OpenAPI / Swagger (LIV-10) | Non produite. La dépendance n'est pas installée |

#### Exclu dès l'origine, et toujours exclu

Dossier médical (DSE/DSQ), prescriptions, paiement en ligne, application mobile native, synchronisation d'agenda externe, IA médicale, intégration hospitalière.

## 2. Description fonctionnelle

### 2.1 Besoins et exigences métiers

#### Problématique à résoudre

Centraliser la gestion des rendez-vous et le flux clinique quotidien d'une clinique de petite ou moyenne taille, aujourd'hui éclaté entre appels téléphoniques, agendas papier et fichiers de calcul. La solution doit supprimer les doubles réservations, réduire le temps administratif consacré aux appels, et ne perdre aucun créneau libéré par une annulation.

Ce que la v1.0 formulait autrement. Elle ajoutait « offrir aux patients un canal de réservation autonome accessible 24 h/24 » comme exigence de premier rang. Ce canal existe, mais il est second : le besoin premier est celui de la réception. Voir § 1.1.

#### Utilisateurs cibles

| Rôle | Profil | Besoins réellement couverts |
| --- | --- | --- |
| Administrateur de clinique *(la réception)* | Coordonne l'accueil et la planification, supervise plusieurs médecins. C'est l'utilisateur principal — celui qui vit le problème. | Publier des plages, réserver au téléphone, suivre la journée, annuler avec motif, mesurer l'activité, gérer les comptes |
| Médecin | Peu de temps pour des outils complexes ; consulte entre deux patients | Voir sa journée d'un coup d'œil, publier ses disponibilités, faire avancer les statuts, être notifié sans rien demander |
| Patient | Appelle la clinique ; parfois réserve lui-même | Exister sans compte (patient léger, créé au comptoir), ou réserver en libre-service et consulter ses rendez-vous |
| Super administrateur | Configuration multi-cliniques | ⚠️ Rôle appliqué côté sécurité, mais sans écran dédié — voir SC-04 |

⚠️ Écart avec la v1.0. Celle-ci décrivait quatre personas d'égale importance, patient en tête. La hiérarchie réelle place la réception en premier et le super administrateur en dernier — sans interface.

#### Scénarios d'utilisation

Les scénarios SC-01 à SC-05 de la v1.0 sont réécrits ci-dessous pour décrire ce que l'application fait réellement. Les écarts sont signalés.

📐 Diagramme de cas d'utilisation : la vue d'ensemble des acteurs et de leurs cas est dans [docs/conception/cas-utilisation/uc-01-global.md](../conception/cas-utilisation/uc-01-global.md) ([image](../conception/images/uc-01-global.png)), accompagnée de six diagrammes détaillés — un par domaine fonctionnel.

#### SC-01 — Réserver un rendez-vous · deux canaux

Canal A — la réception, pour un patient au téléphone *(canal principal)*

Acteur : administrateur de clinique · Précondition : au moins une plage publiée

La réception ouvre « Nouveau rendez-vous » et choisit le médecin.

Elle choisit une plage de disponibilité, puis un créneau **parmi ceux qui

sont réellement libres** — un créneau pris n'apparaît plus.

Elle saisit le patient (prénom, nom, motif) : un patient léger est créé,

sans compte ni mot de passe.

La base refuse toute seconde écriture sur le même créneau.

Canal B — le patient, en libre-service

Acteur : patient inscrit et rattaché à une clinique

Le patient consulte les créneaux libres de sa clinique.

Il réserve. L'identité vient du jeton, jamais du corps de la requête : un

patient ne peut pas réserver au nom d'un autre.

Le rendez-vous apparaît dans « Mes rendez-vous ».

⚠️ Écart avec la v1.0. Celle-ci décrivait une recherche par spécialité sur 30 jours. La recherche par spécialité n'existe pas : on choisit un médecin.
 ✅ Point non prévu par la v1.0, et tenu. Les deux canaux empruntent la même transaction, le même verrou et le même index. La garantie anti-double-réservation ne dépend pas du canal.

#### SC-02 — Annuler un rendez-vous

Acteur : administrateur de clinique

Il ouvre le menu de la ligne du rendez-vous et choisit « Annuler ».

Le bouton de confirmation reste inactif tant que le motif est vide. C'est

une règle métier, pas une politesse d'interface.

Le rendez-vous passe au statut « annulé » et **le créneau redevient

réservable** — rendu possible par l'index unique *partiel*, qui exclut les rendez-vous annulés.

⚠️ Écarts avec la v1.0 : pas de modification/replanification ; pas de délai minimum de 24 h ; le patient ne peut pas annuler lui-même.

#### SC-03 — Gérer le flux clinique du jour

Acteur : administrateur de clinique ou médecin

Vue partagée de la journée. Chaque rendez-vous suit : Réservé → Arrivé → En consultation → Terminé, ou Annulé. Les statuts terminaux demandent une confirmation. Une notification interne est émise à chaque changement.

⚠️ Écart : le décalage en bloc en cas de retard n'est pas intégré.

#### SC-04 — Configurer une clinique

Non livré par l'interface. Les cliniques existent en base, alimentent l'annuaire public et bornent toutes les requêtes ; mais aucun écran ne permet de les créer ou de les configurer. Le rôle super administrateur existe et est appliqué côté sécurité.

#### SC-05 — Consulter les statistiques

Acteur : administrateur de clinique

Volume de rendez-vous, taux d'absence, taux d'occupation, détail par médecin, filtrables par période. Calculés en base sur les données réelles, bornés à la clinique de l'appelant.

⚠️ Écart : les motifs d'annulation ne sont pas agrégés. L'export CSV existe, mais séparément (EF-10).

### 2.2 Fonctionnalités — état de livraison

| ID | Fonctionnalité | Priorité v1.0 | État |
| --- | --- | --- | --- |
| EF-01 | Authentification et gestion des comptes | Must | ✅ Livré — et dépassé (verrouillage, réinitialisation) |
| EF-02 | Gestion des cliniques | Must | ⚠️ Partiel — en base et à l'inscription ; pas d'écran de configuration |
| EF-03 | Gestion des médecins et des spécialités | Must | ❌ Non livré |
| EF-04 | Gestion des disponibilités | Must | ⚠️ Partiel — plages datées + congés ; pas de récurrence |
| EF-05 | Réservation, modification, annulation | Must | ⚠️ Partiel — réservation (2 canaux) et annulation ✅ ; modification ❌ |
| EF-06 | Flux clinique du jour | Must | ✅ Livré |
| EF-07 | Notifications internes | Must | ✅ Livré |
| EF-08 | Tableaux de bord et statistiques | Should | ✅ Livré |
| EF-09 | Gestion des rôles et permissions (RBAC) | Must | ✅ Livré |
| EF-10 | Export CSV | Could | ✅ Livré |
| EF-11 | Rappels par courriel | Should | ❌ Non livré |

Bilan MoSCoW — 8 *Must* : 4 livrés, 3 partiels, 1 absent. 2 *Should* : 1 livré. 1 *Could* : livré.

Un *Could* est livré pendant qu'un *Must* ne l'est pas. C'est le symptôme le plus net de notre défaut de méthode : l'export CSV était rapide et bien cerné, la gestion des médecins était longue et floue. Nous avons suivi la facilité au lieu de la priorité. C'est exactement ce que MoSCoW sert à empêcher, et nous ne l'avons pas relu en cours de projet.

### 2.3 Interface utilisateur

Les exigences ergonomiques de la v1.0 sont tenues :

| Exigence v1.0 | Résultat |
| --- | --- |
| Moins de trois clics pour réserver depuis l'accueil | ✅ Deux clics jusqu'au formulaire |
| Navigation adaptée au rôle, retours systématiques | ✅ Le menu change visiblement selon le rôle — le RBAC se voit à l'écran |
| Responsive à partir de 360 px | ✅ Vérifié en captures mobile |
| WCAG 2.1 AA | ⚠️ Travaillé, non certifié — lien d'évitement, focus visible, ARIA, cibles 44 px, contrastes vérifiés ; 9 avertissements d'accessibilité clavier restent |

Ajouts non prévus par la v1.0 : un design system tokenisé (docs/frontend/design-system.md), une refonte complète de l'interface et un mode sombre.

Retrait : les wireframes annoncés (LIV-07) n'ont pas été produits comme tels. Ils ont été remplacés en cours de route par un design system documenté et un audit UX/UI — ce qui est plus utile en aval, mais ne remplace pas un wireframe en amont. Nous avons donc conçu l'interface en la codant.

Ce qui tient lieu de référence graphique aujourd'hui : les écrans réels, tous capturés et commentés dans le [manuel d'utilisation](../guide-utilisation/README.md) — connexion, inscription, tableau de bord, disponibilités, prise de rendez-vous, flux du jour, statistiques, mode sombre et déclinaison mobile.

### 2.4 Conditions d'utilisation

#### Environnements

| Environnement | État |
| --- | --- |
| Ordinateur de bureau ou portable (Windows, macOS, Linux) | ✅ Cible principale, développée et vérifiée |
| Tablette, à partir de 768 px | ✅ Supporté par la mise en page adaptative |
| Téléphone, à partir de 360 px, via navigateur | ✅ Vérifié en captures — le menu devient un tiroir |
| Application native iOS / Android | ❌ Hors périmètre, dès l'origine |

L'application s'utilise dans un navigateur, sans rien installer.

#### Navigateurs

| Navigateur | État |
| --- | --- |
| Google Chrome, Microsoft Edge | ✅ Développé et vérifié dessus |
| Mozilla Firefox, Apple Safari | ⚠️ Non testés. La v1.0 les annonçait ; nous ne pouvons pas l'affirmer |

#### Limites et contraintes

Connexion Internet requise — aucun mode hors ligne.

Démarrage à froid de 10 à 15 secondes au premier accès après une période

d'inactivité. C'est la contrepartie du *scale-to-zero* qui maintient le coût d'hébergement à ~0 $/mois. Les accès suivants sont instantanés.

Session de 60 minutes, sans rafraîchissement automatique : au-delà, il faut

se reconnecter.

Verrouillage du compte après cinq tentatives de connexion échouées.

Aucune pagination serveur : le volume académique le permet, une clinique

réelle à fort volume non.

Données de démonstration entièrement fictives. Aucune donnée réelle de

patient n'a jamais été manipulée, et la plateforme n'est pas destinée à en recevoir en l'état — voir les limites de sécurité au § 3.3.

## 3. Description technique

### 3.1 Technologies retenues

| Couche | v1.0 annonçait | Réellement utilisé |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Angular + Angular Material | Angular 22 standalone + Signals, Angular Material 3, Tailwind CSS 4 |
| Backend | NestJS | NestJS 11, préfixe api/v1 |
| ORM | « TypeORM ou Prisma » | TypeORM, migrations versionnées |
| Base | PostgreSQL | PostgreSQL — infogéré chez Neon en ligne |
| Tests | Jest + Cypress/Playwright | Jest seul |
| Conteneurs | Docker + Docker Compose | ✅ + Azure Container Apps |
| CI | GitHub Actions | ✅ |
| Suivi | « kanban GitHub Projects » | Jira (projet MEDIPLAN) |
| Non installés | Helmet, Swagger, Artillery/k6, Cypress | ❌ aucune de ces quatre |

### 3.2 Architecture réelle

La v1.0 décrivait trois tiers orchestrés par Docker Compose, en local. C'est toujours vrai en développement. En ligne, l'architecture est allée plus loin :

Navigateur
    │  HTTPS
    ▼
Frontend Angular servi par nginx        ── Azure Container Apps (ingress public)
    │  proxy /api/  ──►  Host: $proxy_host
    ▼
API REST NestJS                          ── Azure Container Apps (ingress INTERNE)
    │
    ▼
PostgreSQL infogéré                      ── Neon

Trois décisions structurantes, aucune n'était dans la v1.0 :

Le backend n'a aucune adresse publique. Ingress interne : il n'est

joignable que par le frontend. C'est ce qui supprime tout besoin de CORS — il n'y a jamais de requête inter-origines.

Toute l'infrastructure naît d'un template Bicep. Aucune ressource n'a été

créée à la main ; chaque déploiement est précédé d'un what-if.

Scale-to-zero partout où c'est possible. Coût maintenu à ~0 $/mois,

contrainte d'un crédit étudiant non renouvelable. Le prix payé est un démarrage à froid de 10 à 15 secondes, assumé et expliqué en démonstration.

Conventions de schéma. synchronize: false, migrationsRun: false : le schéma est piloté uniquement par des migrations versionnées, et chaque entité est déclarée explicitement, jamais par recherche de répertoire. N'importe qui reconstruit exactement le même schéma.

### 3.3 Sécurité — ce qui est en place, et ce qui manque

C'est la section où la v1.0 promettait le plus. Voici l'état exact.

#### Tenu

| Exigence v1.0 | État |
| --- | --- |
| Hachage des mots de passe, jamais en clair | ✅ bcrypt, coût 12 (la v1.0 autorisait bcrypt à coût adapté) |
| Verrouillage après tentatives échouées | ✅ configurable |
| RBAC à 4 rôles, gardes sur chaque route protégée | ✅ |
| Séparation stricte des données par clinique | ✅ chaque requête bornée par le jeton |
| Moindre privilège dès la conception | ✅ |
| Validation systématique des entrées | ✅ ValidationPipe global en whitelist + forbidNonWhitelisted : tout champ non déclaré est rejeté, pas ignoré |
| Requêtes paramétrées contre l'injection SQL | ✅ via l'ORM, exclusivement |
| HTTPS en production | ✅ terminaison TLS par Container Apps |
| Pas de fuite d'information dans les erreurs | ✅ filtre d'exception global qui normalise toutes les réponses |
| Aucun secret dans le dépôt | ✅ paramètres Bicep @secure() puis secrets natifs Container Apps |

#### Non tenu — nommé sans détour

| Exigence v1.0 | État | Portée réelle du risque |
| --- | --- | --- |
| Refresh token avec rotation | ❌ Absent. Un seul JWT HS256, durée 60 min | Pas de révocation possible avant expiration |
| Déconnexion serveur par invalidation | ❌ Absente. La déconnexion est côté client : le jeton reste valide jusqu'à son expiration | Conséquence directe du point ci-dessus |
| En-têtes HTTP de sécurité (Helmet) | ❌ Absents. Ni Helmet côté API, ni add_header côté nginx : pas de CSP, X-Frame-Options, HSTS ni X-Content-Type-Options | C'est l'écart le plus facile à combler — quelques lignes |
| Journalisation des actions sensibles | ❌ Absente. Aucun journal d'audit applicatif | Aucune traçabilité des accès |
| Protection CSRF | ➖ Sans objet — aucun cookie de session : l'authentification passe par un en-tête Authorization: Bearer |  |
| Limitation de débit (anti-force brute réseau) | ❌ Absente. Le verrouillage de compte protège un compte donné, pas l'API dans son ensemble |  |

Notre lecture. Le socle est correct : hachage, validation stricte, RBAC réellement appliqué, séparation par clinique, aucun secret versionné. Ce qui manque relève de la défense en profondeur — les couches qu'on ajoute quand le principal tient. Les en-têtes de sécurité et la journalisation sont les deux premiers éléments que nous ajouterions, et ils demandent moins d'une journée.
 La v1.0 s'engageait sur l'ASVS niveau 1. Nous ne pouvons pas prétendre l'avoir atteint : nous ne l'avons pas vérifié point par point.

#### Cadre légal

Inchangé et sans objet pratique : aucune donnée réelle de patient n'a jamais été manipulée. Le jeu de démonstration est entièrement fictif et généré. Les principes de la Loi 25 et de la LPRPDE ont guidé la conception (minimisation, séparation, moindre privilège) sans faire l'objet d'une mise en conformité.

### 3.4 Performance et scalabilité

#### Performance

Les cinq exigences ENF-PERF de la v1.0 supposaient des outils qui n'ont pas été installés. État réel :

| ID | Exigence v1.0 | État |
| --- | --- | --- |
| ENF-PERF-01 | API < 300 ms au 95ᵉ percentile | ❌ Non mesuré. Observé le 12 août sur l'application en ligne : sonde /health 0,44 s, connexion 0,99 s — mesures ponctuelles, pas un percentile |
| ENF-PERF-02 | Frontend < 2 s en 4G | ❌ Non mesuré. Premier accès à froid observé : 9,9 s, dû au scale-to-zero, pas au poids de la page |
| ENF-PERF-03 | Tableau de bord de 100 RDV < 1 s | ❌ Non mesuré |
| ENF-PERF-04 | 50 utilisateurs concurrents | ❌ Non testé |
| ENF-PERF-05 | Aucune double réservation en accès concurrent | ✅ Vérifié sur l'application déployée : deux réservations simultanées sur le même créneau → une 201, une 409. Non rejoué à 1000 itérations |

Un seul des cinq est vérifié — mais c'est celui qui compte. ENF-PERF-05 est la seule exigence de performance qui porte une garantie d'intégrité ; les quatre autres portent un confort. Nous avons vérifié la garantie et laissé le confort.

#### Scalabilité

La v1.0 annonçait une capacité d'évolution horizontale « théorique dans le périmètre académique ». Elle l'est restée — mais l'architecture réelle l'a rapprochée d'un cran, sans que ce soit l'objectif :

| Ce qui est en place | Ce qui manquerait pour monter en charge |
| --- | --- |
| Le backend est sans état — l'authentification passe par un jeton, aucune session n'est stockée en mémoire. Plusieurs instances peuvent donc coexister | Un test de charge : nous n'en avons fait aucun |
| Container Apps sait répliquer — la montée en réplicas est une valeur de configuration, pas une réécriture | Le réglage est actuellement calibré pour le coût (minReplicas 0), pas pour la charge |
| L'intégrité ne dépend pas du nombre d'instances — la garantie anti-double-réservation est posée dans la base, pas dans le code applicatif. Dix instances ne la fragilisent pas | — |
| Base PostgreSQL infogérée, capable de réplicas en lecture | La pagination serveur, absente : c'est le premier mur qu'une clinique à fort volume rencontrerait, bien avant la capacité serveur |

Notre lecture. Le point de rupture n'est pas la capacité d'hébergement, c'est une décision d'implémentation : sans pagination, une liste de rendez-vous se charge entièrement. C'est ce qui casserait en premier, et c'est ce que nous corrigerions en premier.

## 4. Planification et livrables

### 4.1 Phases — prévues et réelles

La v1.0 prévoyait cinq phases séquentielles sur 14 semaines. Le projet a été mené en sprints, suivis dans Jira, avec un découpage par tranche verticale : chacun mène sa fonctionnalité de la migration jusqu'à l'écran, plutôt qu'une séparation « un front / un back ».

| Phase v1.0 | Réalité |
| --- | --- |
| 1 — Analyse et conception | ✅ Sprint 0 — cahier des charges, 7 cas d'utilisation, diagramme de classes, 3 diagrammes de séquence, ERD |
| 2 — Développement backend | ✅ Sprint 1 — socle monorepo, Docker, CI, puis authentification et RBAC |
| 3 — Développement frontend | ✅ mené en parallèle, pas après : la tranche verticale l'impose |
| 4 — Tests, sécurité, qualité | ⚠️ Partiel — tests unitaires oui, sécurité partielle, audits absents |
| 5 — Déploiement et présentation | ✅ Dépassé — mise en ligne réelle, faite en parallèle du dernier sprint, pas à la fin |

#### Le calendrier réel

Les dates ci-dessous sont relevées dans l'historique du dépôt, pas reconstituées de mémoire. Un jalon = une intégration dans main.

| Date | Jalon | Traces |
| --- | --- | --- |
| 28 mai 2026 | Cahier des charges v1.0 | Cahier_des_charges_MediPlan.docx |
| 3 juin 2026 | Dossier de conception déposé — 7 cas d'utilisation, classes, séquence, ERD | premiers commits du dépôt |
| 17 juin 2026 | Socle et authentification complets — monorepo, Docker, CI, JWT, verrouillage, réinitialisation, RBAC, coquille applicative | PR #1 à #12 |
| 8 juillet 2026 | Le rendez-vous — patient léger, disponibilités et génération des créneaux, prise de RDV par la réception | 3 intégrations |
| 21–22 juillet 2026 | Refonte UX/UI complète et KPI réels du tableau de bord | PR #15 |
| 29 juillet 2026 | Mise en ligne sur Azure — infrastructure Bicep, correctif du routage Host | PR #16, #17, #18 |
| 10 août 2026 | Statistiques, export CSV, notifications internes, jeu de démonstration | PR #19 à #24 |
| 11 août 2026 | Réservation patient en libre-service — le second canal | PR #25 à #31 |
| 12 août 2026 | Documentation de remise : cahier des charges v2, rapport final, manuel d'utilisation | ce document |
| 13 août 2026 | Présentation finale | — |

#### Le rythme, tel qu'il a été

Le nombre de commits par semaine dessine un profil très irrégulier :

S23  ███████ 7          (3 juin — conception)
S25  ███████████████████████████████████████ 39   (17 juin — socle + auth)
S26  ████ 4
S27  █ 1
S28  █████████████ 13    (8 juillet — le rendez-vous)
S29  ██ 2
S30  ████████████████ 16 (21-22 juillet — refonte UI)
S31  ███████████████████ 19  (29 juillet — mise en ligne)
S32  ██ 2
S33  ███████████████████████████████████████ 39   (10-12 août — la fin)

Deux semaines à deux commits, deux semaines à trente-neuf. Ce n'est pas un rythme de sprint, c'est un rythme d'échéances : nous avons produit à l'approche des rendus, pas de façon régulière. C'est la même cause qui produit la dérive d'intégration décrite au § 4.3 — on ne fusionne pas ce sur quoi on ne travaille pas cette semaine-là.

⚠️ Les sprints ont été renumérotés en cours de projet : Sprint 0 = conception, Sprint 1 = authentification, Sprint 2 = rendez-vous. Certains documents archivés portent encore l'ancienne numérotation, décalée de +1.

Ce que le découpage en phases nous a coûté. Il supposait qu'on finisse le backend avant d'attaquer le frontend. Nous ne l'avons pas fait, et c'était le bon choix — mais nous avons gardé du modèle en phases l'idée qu'on peut travailler longtemps sans intégrer. C'est de là que vient l'écart n° 5.

### 4.2 Livrables

| ID | Livrable v1.0 | État |
| --- | --- | --- |
| LIV-01 | Code source frontend Angular + tests + README | ✅ apps/frontend — 133 tests |
| LIV-02 | Code source backend NestJS + tests + README | ✅ apps/backend — 70 tests |
| LIV-03 | Schéma PostgreSQL versionné par migrations | ✅ 7 migrations |
| LIV-04 | Documentation technique | ✅ README.md, CONTRIBUTING.md, docs/ |
| LIV-05 | Cahier des charges en version finale | ✅ le présent document |
| LIV-06 | Diagrammes UML + MCD/ERD | ✅ docs/conception/ — 7 UC, classes, 3 séquences, ERD |
| LIV-07 | Wireframes des écrans clés | ❌ Remplacés par docs/frontend/design-system.md et l'audit UX/UI |
| LIV-08 | Application démontrable de bout en bout | ✅ en ligne, plus une vidéo de démonstration de 4 min 05 |
| LIV-09 | docker-compose.yml et Dockerfiles | ✅ démarrage en une commande |
| LIV-10 | Documentation OpenAPI (Swagger) | ❌ Non produite |
| LIV-11 | Support de présentation finale | ✅ 16 diapositives |

9 livrables sur 11.

Livrables produits en plus de la v1.0 : infrastructure Azure en Bicep (infra/), document de tests et résultats, contributions individuelles tracées commit par commit, scénario de démonstration vérifié en ligne, réflexion UX/UI, vidéo de démonstration.

### 4.3 Suivi

Jira, projet MEDIPLAN — 51 tickets, 7 épiques. GitHub — 21 pull requests, 3 contributeurs sur main. Le flux : un ticket → une branche → une pull request → une revue → la CI. La CI bloque la fusion si la compilation ou les tests échouent ; le formatage et le lint sont rapportés sans bloquer, dette assumée.

La difficulté qui a le plus coûté : la dérive d'intégration. Des branches sont restées non fusionnées pendant des semaines — jusqu'à 56 commits de retard, dont une refonte complète de l'interface. Cinq tickets étaient marqués « Terminé » sans exister dans le produit.
 Correction appliquée en fin de projet : trois branches réintégrées par pull requests revues, les autres repassées « À faire » avec la raison écrite, et une définition de « terminé » resserrée — terminé = fusionné dans `main`, CI verte. C'est ce qui explique les écarts n° 5 et n° 6 de ce document.

## 5. Modalités de validation

### 5.1 Ce qui a réellement été testé

203 tests automatisés, tous verts au 12 août 2026 : 70 backend (11 suites) et 133 frontend (28 suites).

Nous n'avons pas cherché une couverture uniforme. Nous avons testé ce qui casse silencieusement : les règles métier (une transition de statut invalide, un créneau réservé deux fois), la sécurité (un défaut de contrôle d'accès ne se voit jamais à l'usage), et le comportement des écrans. L'apparence est explicitement hors périmètre : un test qui vérifie une couleur casse à chaque retouche et n'attrape aucun défaut réel.

Validation manuelle : le parcours complet est rejoué avant chaque démonstration, selon docs/presentation/SCENARIO-DEMO-Finale.md, écrit en jouant le parcours sur l'application en ligne — chaque libellé et chaque message cité a été observé, pas supposé.

### 5.2 Ce qui n'a pas été testé — et l'écart avec la v1.0

| Prévu v1.0 | État |
| --- | --- |
| Tests E2E Cypress ou Playwright | ❌ Aucun. Le parcours complet est validé à la main |
| Tests d'intégration API avec base dédiée (Supertest) | ❌ Absents. Les contrôleurs sont testés unitairement, avec doublures |
| Tests de charge (Artillery / k6) | ❌ Aucun |
| Audits Lighthouse | ❌ Aucun |
| Couverture ≥ 70 % sur les modules métier | ❌ Non mesurée — aucun rapport de couverture n'a été produit |
| Critères d'acceptation au format Gherkin | ❌ Non rédigés |
| Enquête de satisfaction (3 à 5 utilisateurs) | ❌ Non réalisée |

### 5.3 Indicateurs de succès — révisés

Les sept KPI de la v1.0 supposaient un outillage de mesure que nous n'avons pas mis en place. Aucun n'a été mesuré selon la méthode annoncée. Plutôt que de les maquiller, nous les remplaçons par ce qui a effectivement été vérifié.

| KPI v1.0 | Cible | Mesuré ? |
| --- | --- | --- |
| KPI-01 Temps de réservation | < 90 s | ❌ non chronométré |
| KPI-02 Doubles réservations / 1000 | 0 % | ⚠️ vérifié en concurrence réelle, pas à 1000 itérations |
| KPI-03 API p95 | < 300 ms | ❌ non mesuré |
| KPI-04 Lighthouse performance | ≥ 90 | ❌ non mesuré |
| KPI-05 Lighthouse accessibilité | ≥ 90 | ❌ non mesuré |
| KPI-06 Couverture backend | ≥ 70 % | ❌ non mesurée |
| KPI-07 Satisfaction utilisateurs | ≥ 4/5 | ❌ non réalisée |

Indicateurs réellement vérifiés, au 12 août 2026 :

| ID | Indicateur | Valeur | Comment |
| --- | --- | --- | --- |
| IV-01 | Tests automatisés verts | 203 / 203 | pnpm test |
| IV-02 | Double réservation en accès concurrent | impossible | Deux requêtes simultanées → 201 et 409, sur l'application déployée |
| IV-03 | Disponibilité de l'application en ligne | opérationnelle | Sonde /health 200 en 0,44 s ; connexion 200 en 0,99 s |
| IV-04 | Parcours complet rejoué de bout en bout | 14 points ✅ | Scénario du 10 août, sur l'application en ligne |
| IV-05 | Erreurs dans la console du navigateur | aucune | Parcours complet du 10 août |
| IV-06 | Fonctionnalités livrées | 9 |  |
| IV-07 | Coût d'hébergement mensuel | ~0 $ | Scale-to-zero + crédit étudiant |

### 5.4 Definition of Done — ce qu'elle est devenue

La v1.0 en proposait une de six critères. Elle n'a pas tenu : elle était trop longue à vérifier et personne ne la relisait. Elle a été remplacée en cours de projet par une règle en une ligne, que nous avons réellement appliquée :

Terminé = fusionné dans `main`, CI verte.

Ce qui reste des six critères d'origine est ce que la CI vérifie toute seule : la compilation et les tests. Le reste — revue de code, documentation à jour, lint sans avertissement — dépendait de la discipline, et la discipline a cédé.

Ce que nous en retenons. Une définition de « terminé » que l'outillage ne vérifie pas n'est pas une définition, c'est une intention.

## 6. Conclusion

MediPlan est livré : une application réellement déployée, testée, et démontrable de bout en bout, qui traite le problème posé — la double réservation devient techniquement impossible, la journée de clinique est visible d'un seul écran, et un créneau annulé n'est plus un créneau perdu.

Le produit est en deçà du cahier des charges initial sur trois points, tous nommés dans ce document : la gestion des médecins et des cliniques par l'interface, la modification d'un rendez-vous, et la validation automatisée de bout en bout. Il le dépasse sur deux autres : la mise en ligne réelle, jamais exigée, et le second canal de réservation en libre-service.

La cause des manques n'est pas technique. Elle est de méthode : nous avons travaillé longtemps sans intégrer, et notre définition de « terminé » a laissé du code exister sans être dans le produit. Le correctif est déjà appliqué — et c'est probablement ce que nous retenons le plus de ce projet.

## Annexe A — Hypothèses révisées

| Hypothèse v1.0 | Révision |
| --- | --- |
| Déploiement de référence local | ❌ Caduque. Le déploiement de référence est Azure Container Apps. Docker Compose reste l'environnement de développement |
| Données de démonstration fictives | ✅ Tenue sans exception |
| Clinique unique duplicable | ✅ Tenue — le multi-clinique est dans le modèle et appliqué côté sécurité, mais peu outillé côté interface |
| Notifications internes, courriel non obligatoire | ✅ Tenue — aucune notification ne sort de l'application |
| Navigateurs : deux dernières versions majeures | ⚠️ Développé et vérifié sur Chrome et Edge uniquement. Firefox et Safari n'ont pas été testés |

## Annexe B — Risques : ce qui s'est réellement produit

| ID | Risque v1.0 | Survenu ? |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Sous-estimation du frontend | ⚠️ Partiellement — absorbé par la tranche verticale |
| R-02 | Complexité du modèle de disponibilités | ✅ Survenu, et mitigé en supprimant la récurrence : plages datées |
| R-03 | Indisponibilité d'un membre | ❌ Non survenu |
| R-04 | Failles de sécurité non détectées | ⚠️ Non détectées faute d'avoir cherché — aucun scan, aucune revue OWASP formelle |
| R-05 | Problèmes Docker en démonstration | ✅ Survenu deux fois : fins de ligne CRLF empêchant le démarrage d'un conteneur, et horaires décalés de 4 h parce que le conteneur tourne en UTC |
| R-06 | Dérive du périmètre | ❌ Le contraire s'est produit — le périmètre s'est réduit |

Risque non prévu, et le plus coûteux : la dérive d'intégration (§4.3). Il ne figurait pas dans la matrice. Il aurait dû.

Second risque non prévu : les écarts entre environnements. Trois incidents, tous invisibles en local : un 404 sur toutes les routes en production (l'en-tête Host transmis au proxy), les fins de ligne, le fuseau horaire. Aucun n'était un bogue de code.

## Annexe C — Pistes d'évolution, réordonnées

L'ordre n'est pas arbitraire : finir ce qui est écrit, sécuriser ce qui existe, puis seulement ajouter. Ajouter sur une base fragile est ce qui nous a coûté le plus cher.

1 — Solder l'existant. Intégrer le décalage en bloc (codé, testé) et la configuration de clinique. Livrer la gestion des médecins. Passer le formateur sur les 233 fichiers en attente.

2 — Fiabiliser. En-têtes de sécurité et journalisation d'audit (moins d'une journée). Refresh token avec rotation et déconnexion serveur. Tests de bout en bout. Pagination serveur. Rendre le lint bloquant une fois la dette résorbée.

3 — Étendre la valeur. Rappels par courriel ou SMS — la vraie arme contre l'absentéisme, et le seul chiffre que la clinique voit sur sa facture. Liste d'attente : proposer automatiquement un créneau libéré par une annulation. Annulation par le patient, avec son délai minimum. Puis, seulement ensuite, l'ouverture à un réseau de cliniques et une API publique documentée.

## Annexe D — Références

Les sources de la v1.0 restent valables et ne sont pas reproduites ici (Cayirli & Veral 2003 ; Dantas et al. 2018 ; OCDE ; Loi 25 ; LPRPDE ; OWASP Top 10 et ASVS ; ISO/IEC 25010 ; WCAG 2.1 AA). Le benchmark de l'annexe B de la v1.0 (Bonjour-Santé, Clic Santé, Chronos, Doctolib) et le glossaire n'ont pas eu à être révisés.

Documents du projet qui complètent celui-ci :

| Document | Contenu |
| --- | --- |
| docs/conception/ | 7 cas d'utilisation, diagramme de classes, 3 diagrammes de séquence, ERD |
| docs/tests/plan-et-resultats.md | Stratégie de test, les 203 tests, ce qui n'est pas couvert |
| docs/presentation/CONTRIBUTIONS.md | Qui a fait quoi, retracé commit par commit |
| docs/presentation/SCENARIO-DEMO-Finale.md | Le parcours de démonstration, vérifié en ligne |
| docs/deployment/azure.md | La mise en ligne, de bout en bout |
| docs/frontend/design-system.md | Les jetons de design — source unique |
| infra/README.md | Choix de SKU et maîtrise des coûts |